## Slide 1
LAPORAN PROGRESS FRONTEND
RuangTerbuka Jakarta
Platform pengaduan fasilitas ruang publik DKI Jakarta
Minggu 1 - 7 | 27 Agustus - 7 Oktober 2026
Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework
Refael Tobing • Hafiizh Ilmi

## Slide 2
RINGKASAN
Apa yang dikerjakan dalam 7 minggu
112 commit
Tersebar dari 27 Agustus
sampai 7 Oktober 2026
43 task frontend
FE-01 sampai FE-43 di
TASK_GUIDE_FRONTEND.md
Peta riil
Leaflet + OpenStreetMap,
1.200 ruang publik berkoordinat
Alur pengerjaan
• Minggu 1-2: inisiasi repositori dan perencanaan produk (PRD, jobdesk, workflow, design system).
• Minggu 3-4: fondasi teknis frontend, routing, autentikasi, dan halaman publik awal.
• Minggu 5-6: fitur utama, integrasi peta, panel admin, serta perbaikan bug dan konsistensi UI.
• Minggu 7: penyusunan laporan progress dan penetapan target lanjutan.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
2

## Slide 3
TIMELINE
Sebaran commit per minggu
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
Commit | 2 | 0 | 14 | 14 | 21 | 61 | 0
M1-M2 Perencanaan
Repositori dibuat, ide produk
dibahas, lalu disusun PRD,
jobdesk, workflow, dan
design system.
M3-M6 Eksekusi
14 → 14 → 21 → 61 commit.
Puncak di minggu 6 saat
fitur inti, peta, dan admin
selesai serta stabil.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
3

## Slide 4
MINGGU 1 - 2 (27 AGUSTUS - 9 SEPTEMBER)
Inisiasi dan perencanaan
Minggu 1 — Inisiasi
Pembuatan repositori GitHub tim.
Diskusi ide dan pemilihan masalah:
pengaduan fasilitas ruang publik Jakarta.
Penentuan nama produk RuangTerbuka.
Minggu 2 — Perencanaan
Penyusunan PRD dan TECHNICAL_SPEC.
Jobdesk pembagian kerja FE dan BE.
Workflow kolaborasi Git.
Design system: warna, tipografi, komponen.
Task frontend minggu 1-2
FE-01
FE-02
FE-03
FE-05
• FE-01 inisialisasi React dan struktur folder, FE-02 routing React Router.
• FE-03 styling dasar dan design system, FE-05 environment variable API.
• Dokumen perencanaan disiapkan agar penamaan task FE dan BE konsisten sejak awal.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
4

## Slide 5
MINGGU 3 (10 - 16 SEPTEMBER)
Fondasi teknis frontend
Setup proyek
Inisialisasi Vite + React.
Struktur folder: components,
pages, services, hooks.
Konfigurasi base styling.
Routing
React Router dengan layout
publik, akun warga, dan admin.
Route guard autentikasi.
Halaman beranda dan tentang.
Tampilan awal
Hero slider beranda.
Perbaikan logo dan navbar.
Aksen warna dan tombol kartu.
Navbar disembunyikan di halaman login.
14 commit pada minggu ini
FE-01
FE-02
FE-03
FE-06
FE-09
• FE-06 integrasi Leaflet dan OpenStreetMap, FE-09 kontrol radius pencarian.
• Pondasi selesai sehingga fitur berikutnya cukup menambah halaman dan komponen.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
5

## Slide 6
MINGGU 4 (17 - 23 SEPTEMBER)
Autentikasi dan halaman publik awal
Autentikasi
Halaman login warga dan pengelola.
Route guard dan penyimpanan sesi.
Perbaikan form register.
Kontrak API auth dengan backend.
Direktori ruang publik
Halaman daftar ruang publik.
Kartu ruang publik dengan status.
Integrasi awal data dari API.
Penyesuaian navbar dan kapsul status.
14 commit pada minggu ini
FE-04
FE-10
FE-11
FE-13
FE-23
• FE-10 list view ruang publik, FE-11 filter kategori, FE-13 halaman detail.
• FE-23 halaman login admin dan autentikasi dasar.
• Frontend dan backend mulai terhubung melalui endpoint nyata.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
6

## Slide 7
MINGGU 5 (24 - 30 SEPTEMBER)
Peta, data, dan profil warga
Peta Leaflet
Peta sebaran ruang publik.
Marker dari koordinat API.
Slider radius pencarian.
Filter kategori dan wilayah.
Data dan paginasi
1.200 ruang publik 4 tipe.
Paginasi daftar ruang publik.
Peta mengikuti filter yang sama.
Perbaikan geolokasi pengguna.
Profil warga
Dashboard profil.
Ruang publik tersimpan.
Pengaturan tema.
Halaman tentang dan statistik.
21 commit pada minggu ini
FE-07
FE-08
FE-14
FE-24
FE-27
• FE-07 geolokasi pengguna, FE-08 marker peta 1.200 ruang, FE-14 galeri foto.
• FE-24 dashboard laporan admin, FE-27 manajemen data master.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
7

## Slide 8
MINGGU 6 (1 - 7 OKTOBER)
Fitur lengkap dan stabilisasi
Laporan warga
Form laporan fasilitas.
Unggah foto bukti wajib.
Titik presisi fasilitas pada peta.
Kirim koordinat lokasi pilihan.
Panel admin
Peta dashboard ruang publik.
Kelola fasilitas per ruang publik.
Antrian moderasi laporan.
Trigger sinkronisasi data.
Kualitas UI
Penyelarasan warna dan tombol.
Perbaikan alur login pengelola.
Pembersihan kode tidak terpakai.
Penyusunan task guide frontend.
61 commit — minggu tersibuk
FE-16
FE-17
FE-18
FE-34
FE-35
FE-36
FE-37
FE-41
• FE-16/17/18 form laporan, foto bukti, geolocation submit, mode identitas.
• FE-34 kolom alamat, FE-35 peta dashboard, FE-36/37 guard detail & simpan, FE-41 paginasi.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
8

## Slide 9
STATUS DAN RENCANA
Posisi akhir minggu 7
Selesai
FE-01 sampai FE-18: fondasi, peta,
direktori, dan form laporan.
FE-34 sampai FE-43: perbaikan admin,
guard login, paginasi, konsistensi UI.
Berikutnya
FE-19: status hasil submit laporan.
FE-25: titik presisi di detail moderasi.
FE-28: kontrol manual sinkronisasi ETL.
FE-08: clustering marker peta.
KesimpulanTujuh minggu berjalan: perencanaan matang di awal, eksekusi bertahap, dan aplikasi frontend kini berfungsi penuh dengan peta interaktif, alur laporan warga, serta panel admin.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
9